**Avancement Semaine 2**

**Projet enseignants chercheurs**

ADRIEN JORGE

**Tache** : Mise en place de l’architecture MVC et zend Framework + mise en place de la structure (CSS) du site

**Réalisation** : Pour mettre en place le squelette Zend2 j’ai suivi un tuto :

Installation des diffèrent fichier (composer et)

Modification des fichiers

**Difficulté** : la difficulté ici fut de trouver un tutoriel simple et rapide afin de mettre en place zend2.

Beaucoup de tutoriel existe mais peux sont simple à comprendre tant les façons de faire sont grande.

J’ai également eu quelque difficulté avec la mise en place du css.

**Tache** : création du système d’affichage des rubriques

Réalisation : Afin de pouvoir afficher les rubriques, j’ai dut me représenter le système de navigation qui allait se produire lorsque l’on accède au site, CAD :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Accès au site => | Affichage du contenu de la rubrique placé en première position | Afficher également toute les rubriques dans le menu dans l’ordre de placement |

Par la suite j’ai donc modifié les fichiers index Controller, indexiez et ai également créé deux fichier model (une nommée Rubrique pour représenter l’objet et une nommée Rubrique Model permettant d’appeler les services Resta).

**Difficulté** : la difficulté fut de gérer les routes, étant la première fois que je travailler et utiliser zf2, le système de routage fut complexe à écrire (des erreurs de routage de Controller, oubli de l’écriture des invocables, vue non trouver après l’appelle du contrôleur).

**Solution** : divers tutoriel le de zf2 ainsi que de forum d’aide m’ont permis de résoudre ce genre de problèmes.

Mikaël TULOUP

**Taches** :   
Formation Zend 2   
Compréhension des web services pour aider Adrien à récupérer les rubriques   
Début de connexion avec le système de token et chiffrement du mot de passe

**Réalisation** : J’ai suivi le tutoriel « Getting started » sur le site officiel de Zend 2. Une fois terminé, j’ai décidé d’adapter ce tutoriel à notre projet en testant sur les rubriques. J’ai donc créé d’un module Zend 2 pour tester la récupération des rubriques et leur affichage. Dans ce même module j’ai commencé à regarder la connexion en tant qu’administrateur. Une fois terminé j’intégrerai cette partie au projet global.

**Difficultés** : Comprendre le fonctionnement et respecter la structure de Zend 2. Comprendre le chiffrement établi par les étudiants de l’année dernière ainsi que le système de token que je ne sais pas comment faire passer de Modele en Modele (exemple : d’AdminModel à RubriqueModel).